Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 , z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

| Lp. | Zakres działania/ zalecenie raportu poaudytowego | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zalecenie raportu poaudytowego Wdrażanie rozwiązań umożliwiających dostęp do urzędu | Dostosowanie drogi przejścia z miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością do budynku urzędu. Obniżenie krawężnika lub dobudowanie podjazdu. Przestawienie stojaka na rowery Obniżenie i oznaczenie dzwonka przy drzwiach wejścia głównego do Urzędu DODATKOWO: Montaż wideofonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełno sprawnościami. | Parking przed budynkiem urzędu Wejście przed budynkiem urzędu. | Koordynator dostępności | 2022-2024 2022-2024 |
| 2. | Zalecenie raportu poaudytowego Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń. | Opracowanie procedury wewnętrznej określającej pomieszczenia użytkowe do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Instalacja urządzeń technicznych zapewniających osobom z niepełnosprawnościami dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami, z których mogą korzystać. Oznaczenie wszystkich schodów, progów, uskoków na korytarzach pasami kontrastowymi. 3. Domontowanie do drzwi wejściowych urzędu urządzenia ułatwiającego otwieranie/zamykanie drzwi. Przy kolejnym remoncie urzędu zainstalowanie włączników światła na ruch. | Parter i I piętro | Koordynator dostępności | 2022-2024 |
| 3. | Zalecenie raportu poaudytowego Przebudowa co najmniej jednej toalety na parterze, spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu. | Zapewnienie przestrzeni manewrowej, Stosowanie w pomieszczeniach i na trasie dojazdu do toalety drzwi bez progów Zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustępowej i umywalki, a także 1 natrysku zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych. |  | Koordynator dostępności | 2022-2024 |
| 4. | Zalecenie raportu poaudytowego Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | Stworzenie regulacji dotyczących przebywania na terenie urzędu psa asystującego, psa przewodnika. Poinstruowanie pracowników jak należy się zachować w przypadku wejścia do budynku psa asystującego/psa przewodnika | Budynek urzędu |  | 2022-2023 |
| 5. | Zalecenie raportu poaudytowego Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku urzędu | Zawieszenie tablicy z rozkładem pomieszczeń przy wejściu do urzędu. Wymiana oznaczeń na drzwiach/ścianie do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich alfabetem Braille’a. DODATKOWO: Opracowanie i zamieszczenie informacji dotyczącej rozkładu pomieszczeń urzędu na stronie internetowej: www.miejska-gorka.pl i wewnątrz budynku Wyznaczenie jednego z pracowników do pomocy w przypadku kontaktu z osobą z niepełnosprawnością. | Parter urzędu przy wejściu głównym. Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2022-2024 |
| 6. | Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami | Wdrożenie procedury ewakuacji osób z niepełno sprawnościami Realizacja szkoleń dla pracowników na temat ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami dróg ewakuacyjnych, wyznaczenie pokoju oczekiwania na ewakuację, punktu zbiórki. Zakup mat czy materaców ewakuacyjnych Wykonanie oświetlenia dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła. | Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2022-2024 2022-2024 2022-2024 2022-2024 |

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

| Lp. | Zakres działania | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Zarządzenie burmistrza w sprawie ustalenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. | Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce | Koordynator dostępności | 2021 – 2022 Wykonano |
| 2. | Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem tłumacza języka migowego | Dostęp do zdalnego tłumacza polskiego języka migowego online – możliwość połączenia ze strony: www.miejska-gorka.pl oraz www.bip.miejska-gorka.pl | Każde urządzenie mające dostęp do internetu | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 3. | Informacja dla osób Głuchych - publikacja filmu w PJM o zakresie działalności Urzędu | Umieszczenie informacji o działalności urzędu, możliwościach kontaktu i jego dostępności dla osób z niepełosprawnościami na stronie internetowej: www.miejska-gorka.pl oraz BIP: www.bip.miejska-gorka.pl | Strony internetowe: www.miejska-gorka.pl oraz BIP: www.bip.miejska-gorka.pl | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 4. | Opis pracy i zadań Urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) | Umieszczenie informacji na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl o zakresie działalności Urzędu | Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 5. | Opracowanie tekstu odczytywalnego maszynowo dla osób z niepełnosprawnościami | Umieszczenie informacji na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl tekstu odczytywalnego maszynowo | Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 6. | Zakup pętli indukcyjnej | Montaż pętli indukcyjnej | Budynek Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce | Koordynator dostępności | 2022-2024 |
| 7. | Szkolenia pracowników z zasad obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami | Udział w szkoleniach online, webinarach |  | Koordynator dostępności | 2022-2024 |

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH

| Lp. | Zakres działania | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Szkolenia dla wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe | Urząd Miejski | Koordynator dostępności | 2021-2024 Realizacja szkoleń w ramach zgłaszanych potrzeb |
| 2. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Dostosowywanie dokumentów cyfrowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | Urząd Miejski | Koordynator dostępności | 2021-2024 |
| 3. | Zapewnienie dostępnych multimediów | Dodanie napisów do filmów publikowanych na stronie internetowej: www.miejska-gorka.pl oraz BIP www.bip.miejska-gorka.pl |  | Koordynator dostępności | 2021-2024 |
| 4. | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej | Deklaracja zostanie sporządzona według wzoru opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. | Strony: www.miejska-gorka.pl www.bip.miejska-gorka.pl | Koordynator dostępności | Aktualizacja według bieżących potrzeb. Do końca marca każdego roku |

Burmistrz

   /-/ Karol Skrzypczak

Zatwierdzam

Sporządziła: Elwira Szymańska

Koordynator ds. dostępności