Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025 – 2028

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

| Lp. | Zakres działania | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wdrażanie rozwiązań umożliwiających dostęp do urzędu | - Dostosowanie drogi przejścia z miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością do budynku urzędu. - Obniżenie krawężnika lub dobudowanie podjazdu. Przestawienie stojaka na rowery. - Obniżenie i oznaczenie dzwonka przy drzwiach wejścia głównego do Urzędu. - Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami | Parking przed budynkiem urzędu Wejście główne do urzędu. Wejście od ul. A. Mickiewicza | Zespół ds. dostępności | 2025-2028 |
| 2. | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych umożliwiających dostęp do wszystkich pomieszczeń. | - Instalacja urządzeń technicznych zapewniających osobom z niepełnosprawnościami dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami, z których mogą korzystać. - Oznaczenie wszystkich schodów, progów, uskoków na korytarzach pasami kontrastowymi. - Domontowanie do drzwi wejściowych urzędu urządzenia ułatwiającego otwieranie/zamykanie drzwi. | Parter i I piętro | Zespół ds. dostępności | 2025-2028 |
| 3. | Przebudowa toalety na parterze. | - Zainstalowanie urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz innych urządzeń ułatwiających korzystanie z toalety osobom ze szczególnymi potrzebami. | Budynek urzędu | Zespół ds. dostępności | 2025-2028 |
| 4. | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku urzędu | - Zawieszenie tablicy z wizualnym rozkładem pomieszczeń. - Wymiana oznaczeń na drzwiach/ścianie do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich alfabetem Braille’a. | Budynek urzędu Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2024 – wykonano 2025 - 2028 |
| 6. | Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami | - Wdrożenie procedury ewakuacji osób z niepełno sprawnościami. - Realizacja szkoleń dla pracowników na temat ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. - Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami dróg ewakuacyjnych, wyznaczenie pokoju oczekiwania na ewakuację, punktu zbiórki. - Zakup mat/ materaców ewakuacyjnych - Wykonanie oświetlenia dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła. | Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2025-2028 |

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

| Lp. | Zakres działania | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | Zarządzenie burmistrza w sprawie ustalenia procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. | Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2021 – 2022 Wykonano |
| 2. | Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem tłumacza języka migowego | Dostęp do zdalnego tłumacza polskiego języka migowego online – możliwość połączenia ze strony: www.miejska-gorka.pl oraz www.bip.miejska-gorka.pl | Każde urządzenie mające dostęp do internetu | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 3. | Informacja dla osób Głuchych - publikacja filmu w PJM o zakresie działalności urzędu | Umieszczenie informacji o działalności urzędu, możliwościach kontaktu i jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na stronie internetowej: www.miejska-gorka.pl oraz BIP: www.bip.miejska-gorka.pl | Strony internetowe: www.miejska-gorka.pl oraz BIP: www.bip.miejska-gorka.pl | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 4. | Opis pracy i zadań Urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR) | Umieszczenie informacji na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl o zakresie działalności Urzędu. | Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 5. | Opracowanie tekstu odczytywalnego maszynowo dla osób z niepełnosprawnościami | Umieszczenie informacji na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl tekstu odczytywalnego maszynowo. | Budynek urzędu | Koordynator dostępności | 2021 Wykonano |
| 6. | Zakup pętli indukcyjnej | Montaż przenośnej pętli indukcyjnej. | Budynek urzędu (sekretariat) | Koordynator dostępności | 2022-2024 Wykonano |

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH

| Lp. | Zakres działania | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/ pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Szkolenia dla wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe. | Urząd Miejski w Miejskiej Górce | Zespół ds. dostępności | 2025-2028 Realizacja szkoleń w ramach zgłaszanych potrzeb |
| 2. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Dostosowywanie dokumentów cyfrowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | Urząd Miejski w Miejskiej Górce | Zespół ds. dostępności | 2025-2028 |
| 3. | Zapewnienie dostępnych stron internetowych oraz multimediów | Dostosowanie stron internetowych do najnowszych standardów. Dodanie napisów do filmów publikowanych na stronie internetowej: www.miejska-gorka.pl oraz BIP www.bip.miejska-gorka.pl | Urząd Miejski w Miejskiej Górce | Koordynator dostępności | 2025-2028 |
| 4. | Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności | Deklaracja zostanie sporządzona i zaktualizowana do 31 marca każdego roku. | Strony: www.miejska-gorka.pl www.bip.miejska-gorka.pl | Koordynator dostępności | Do końca marca każdego roku. Aktualizacja według bieżących potrzeb. |

Burmistrz

   /-/ Karol Skrzypczak

Sporządził:

/-/ Elwira Szymańska

Koordynator ds. dostępności